Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie działka nr 257 obręb Skoraczewo, gm. Sośno.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia budowlanego w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim. Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 257 obręb 0011 Skoraczewo, jednostka ewidencyjna 041303_2 Sośno. Droga obecnie znajduje się w złym stanie technicznym. Złe wyprofilowanie nawierzchni stwarza zagrożenie i dyskomfort dla jej użytkowników. Wadliwie funkcjonujące odwodnienie powoduje duże uciążliwości, a w okresach wzmożonych opadów, w porze jesiennej i wczesnej wiosny prowadzi czasami do nieprzejezdności.

Zakres robót przedstawia się następująco:

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- wykonanie w-wy jezdnej z kruszywa łamanego stab. mechanicznie;

- wykonanie podbudowy gruzobetonowej;

- plantowanie skarp wykopów, nasypów i poboczy wzdłuż przebudowanej drogi;

- prace porządkowe po wykonanej przebudowie.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest przebudowa istniejącej drogi poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości jezdni 4,0 m, w technologii ulepszonej, z kruszyw kamiennych łamanych z jednoczesnym jej wyrównaniem i nadaniem właściwych parametrów geometrycznych. Całkowita długość projektowanej przebudowy- 0,85008 km. Wszystkie prace przewidziane do wykonania w ramach zaprojektowanej przebudowy wykonywane będą w obrębie istniejącego pasa drogowego (dz. nr 257 obręb Skoraczewo, gm. Sośno).Zjazdy na pola zaprojektowano o długości do granicy do pasa drogowego i szerokości zbliżonej do stanu istniejącego. Nawierzchnia zjazdów w takiej samej technologii jak jezdnia główna. Parametry geometryczne trasy zaprojektowano w sposób zapewniający, maksymalne wpisanie jej w istniejący pas drogowy. Zaprojektowano poszerzenia jezdni na łukach: W-1, W-2, W-5, W-9 do 4,40 m.

Przekrój konstrukcyjny należy wykonać w technologii dwuwarstwowej. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- jezdnia główna:

- 8 cm- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

-12 cm- podbudowa z gruzobetonu betonowo- ceglanego frakcjonowanego 0-93 stabilizowanego mechanicznie;

- zjazdy:

- 8 cm- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

- 12 cm- podbudowa z gruzobetonu betonowo- ceglanego frakcjonowanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie.

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono w części rysunkowej projektu.

Przekrój poprzeczny – szerokość zaprojektowanej nawierzchni 4,0 m. Przyjęto na całym odcinku spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy o pochyleniu i=3,0 %.

Obustronne pobocza gruntowe szerokości 0,75 o spadku i=8%. Spadki zjazdów zmienne, wynikające z ukształtowania terenu na przyległych gruntach ornych.

Profil podłużny- niweletę drogi zaprojektowano celem maksymalnie optymalnego wpisania trasy w istniejący teren. Spadki podłużne zapewniające bezpieczeństwo i prawidłowe odwodnienie, dostosowano do istniejącej rzeźby terenu i przyjęto w granicach od 0,2 %do 4,7%.Powyżsez pozwala na wykonanie optymalnych robót ziemnych pry jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów technicznych. Dla zachowania płynności niwelety zaprojektowano trzy łuki pionowe o promieniach odpowiednio:

R= 2000, R=700, R= 3000.

Odwodnienie- przyjęto powierzchniowe odwodnienie projektowanej jezdni przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni z odprowadzeniem wody do zaprojektowanych rowów przydrożnych. Rowy mają charakter odstojników.

Do robót ziemnych prowadzonych w ramach zaprojektowanej inwestycji zalicza się:

-wykonanie i wyprofilowanie koryta pod istniejącą konstrukcję jezdni;

-wykonanie wykopów i nasypów w celu ułożenia nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową;

-profilowanie i wyrównanie poboczy ziemnych;

-wykonanie rowów przydrożnych.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót przedmiotów mogących mieć znamiona zabytków roboty należy bezzwłocznie przerwać, a znalezisko zabezpieczyć. Następnie powiadomić o powyższym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (Delegatura w Bydgoszczy; ul. Jezuicka 2, 85-105 Bydgoszcz). W przypadku braku kontaktu z w/w instytucją powiadomić Wójta Gminy Sośno; ul. Nowa 1; 89-412 Sośno.

W trakcie wykonywania robót należy zastosować się ściśle do zaleceń zawartych w uzgodnieniach gestorów branż obcych.

Prace w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie. Dokonać przekopów próbnych.

Po stronie Wykonawcy jest kompleksowa obsługa geodezyjna przed i po realizacji inwestycji oraz przekazanie wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji i prawidłowego jej zakończenia.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże 2 egzemplarze Zamawiającemu);

- Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą,

- Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:

- Projektu i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych i zgodnie z pozycjami przedmiarów robót;

- Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projekt;

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu,  a także wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego). Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane  wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późn zm.). Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedza techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zapisem art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane;

45.23.31.40-2 Roboty drogowe;

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Termin realizacji:  do 16.10.2017 r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.