**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane**

# Spis treści

[Spis treści 1](#_Toc22478)

[1.Informacje ogólne 2](#_Toc22479)

[2.Opis przedmiotu zamówienia 2](#_Toc22480)

[3.Zakres zamówienia 2](#_Toc22481)

[4.Wytyczne dla Wykonawcy 3](#_Toc22482)

[4.1.Wytyczne ogólne 3](#_Toc22483)

[4.2.Wytyczne w zakresie realizacji robót 4](#_Toc22484)

# Informacje ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania: **„Remont dróg gruntowych w miejscowości Sośno i Dziedno**”

# Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie dróg gruntowych w miejscowości Sośno i Dziedno o łącznej długości odcinków 3,00 km.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

#

# Zakres zamówienia.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

1. Miejscowość Sośno

Długość odcinka drogi: 2,00 km

* Wytyczenie trasy,
* Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni,
* Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
* Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
1. Miejscowość Dziedno: odcinek Dziedno- Ciosek

Długość odcinka drogi: 1,00 km

* Wytyczenie trasy,
* Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni,
* Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
* Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 5 cm.

# Wytyczne dla Wykonawcy.

## Wytyczne ogólne.

|  |  |
| --- | --- |
| −  | W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.  |
| −  | Wykonawca we własnym zakresie pozyska materiał niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. |
| −  | Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające ze Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz z Kontraktu, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych oraz Przedmiaru robót. |
| −  | Wykonawca winien wycenić w ofercie koszt utylizacji gruzu budowlanego oraz innych odpadów pobudowlanych wytworzonych przez wykonawcę podczas wykonywanych prac. |
| −  | Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót na Placu Budowy realizowanych wg odrębnych umów.  |
| −  | Nadzór inwestorski pełnić będzie Zamawiający. |
| −  | Wykonawca będzie zobowiązany do:  |
|  | zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy,zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie (na własny koszt). |

## Wytyczne w zakresie realizacji robót.

|  |  |
| --- | --- |
| −  | Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie STWiOR. |
| −  | Wykonawca zapewni sporządzenie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  |
| −  | Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje, urządzi zaplecze budowy. |
| −  | Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i zamieści na placu budowy tablice informacyjne, zabezpieczy teren budowy przed wtargnięciem osób postronnych. |
| −  | Wykonawca będzie miał prawo do umieszczenia swojego logo na tablicach informacyjnych.  |
| −  | Wykonawca po zakończeniu robót przywróci teren zaplecza budowy do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w terminie 7 dni od daty zakończenie prac remontowych.  |
| −  | Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zlikwiduje zaplecze łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i urządzeń.  |
| −  | Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania Placu Budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.  |
| −  | Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, chyba że wynikają one z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  |
| −  | Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić Zamawiającego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, o planowanych wykonanych pracach zanikających. |
| −  | Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy budowlanej.  |
| −  | Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r. poz. 1570 ze zm.).  |